СОГЛАШЕНИЕ

о возмещении расходов, связанных с выносом инженерных

сетей из зоны застройки

город _____________________	               			                  «___» ___________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________, (далее – Организация), в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, и

______________________________________________________________________________________,

(далее – Собственник сетей), в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________,

- принимая во внимание, что Организация осуществляет строительство объекта капитального строительства:_________________________________________________________________________ (далее – Объект капитального строительства) на основании разрешения на строительство № _______, выданного ____________________________________________________________________, в соответствии с технической документацией в составе:

- – проектная документация ______________________________________________________________,

- – рабочая документация ________________________________________________________________,

- учитывая, что в границах территории застройки Объекта капитального строительства (далее – Зона застройки) расположены участки инженерных сетей:

- ___________________________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________________________,

(далее – Инженерные сети), являющиеся частью объекта недвижимого имущества:

______________________________________________________________________________________, адрес объекта:_________________________________________________________________________, кадастровый (или условный) номер ______________________________________, инвентарный номер ___________________________, принадлежащего Собственнику сетей на праве собственности на основании __________________________________________________________________________,

- учитывая, что для строительства Объекта капитального строительства Стороны достигли согласия о проведении демонтажа существующих Инженерных сетей и о строительстве новых сетей (далее – Вынос Инженерных сетей),

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- 1. Предмет Соглашения

1.1. Собственник сетей принимает на себя обязательство осуществить Вынос Инженерных сетей из Зоны застройки, а Организация обязуется в полном объеме возместить Собственнику сетей связанные с таким выносом расходы в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

1.2. Конкретный перечень и объемы работ, выполняемые Собственником сетей по Выносу Инженерных сетей (далее – Работы), определяются технической документацией в составе:

______________________________________________________________________________________

(далее – Техническая документация на Инженерные сети), разрабатываемой в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и Сводной сметой затрат (приложение № 1 к Соглашению).

1.3. По результатам выполнения Собственником сетей Работ по Выносу Инженерных сетей из Зоны застройки сетей право собственности на созданные сети переходит Собственнику сетей.

- 2. Срок выполнения Работ

- 2.1. Начальный срок выполнения Работ – в течение _______ дней с даты получения Собственником сетей возмещения, предусмотренного п. 3.1 Соглашения.

- 2.2. Окончательный срок выполнения Работ – в течение _______ дней с даты начала выполнения Работ.

- 2.3. Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Графиком производства Работ (приложение № 2 к Соглашению).

- 2.4. Собственник сетей вправе выполнить Работы досрочно.

- 3. Оплата Выноса Инженерных сетей

3.1. Размер возмещения Организацией расходов Собственника сетей, связанных с Выносом Инженерных сетей, определяется на основании Сводной сметы затрат и составляет ___________________ рублей (далее – Возмещение).

3.2. Указанный в п. 3.1 размер Возмещения включает в себя в том числе:

- стоимость используемых Собственником сетей или его подрядчиком для выполнения Работ материалов (в том числе деталей и конструкций), оборудования, механизмов и иных материально-технических ресурсов (далее – Материалы Собственника сетей);

- стоимость Работ привлеченными подрядчиками;

- расходы Собственника сетей, связанные с государственной регистрацией права собственности на созданные сети;

- любые иные документально подтвержденные расходы Собственника сетей, обусловленные необходимостью Выноса Инженерных сетей.

3.3. Размер Возмещения может корректироваться Собственником сетей в сторону увеличения при условии:

- если согласно документам, указанным в п. 6.1 Соглашения, фактически выполненный объем работ превысит объем работ, предусмотренный Технической документацией на Инженерные сети и Сводной сметой затрат;

и (или)

- если согласно документам, указанным в п. 6.1 Соглашения, а также согласно первичным документам (договорам, накладным и т.п.) фактическая стоимость Материалов Собственника сетей, использованных при выполнении Работ, превысит расчетную стоимость Материалов Собственника сетей, предусмотренную Сводной сметой затрат.

Корректировка Собственником сетей размера Возмещения осуществляется путем направления в адрес Организации письменного уведомления с приложением документов, обосновывающих данную корректировку. При этом размер Возмещения считается измененным с даты получения Организацией указанного уведомления.

3.4. Выплата Организацией размера Возмещения осуществляется в следующем порядке:

- в течение _____ дней с даты подписания Соглашения Организация осуществляет авансовый платёж в размере 100% от общего размера Возмещения;

- в случае, если по факту выполнения Работ размер Возмещения, подлежащий оплате Собственнику сетей, скорректирован в сторону увеличения, Организация оплачивает размер Возмещения в части превышения авансового платежа в срок не более _____ дней с даты получения Организацией уведомления о корректировке Возмещения и документов, обосновывающих такую корректировку.

3.5. Выплата Возмещения осуществляется Организацией путем перечисления денежных средств на указанный в Соглашении расчетный счет Собственника сетей.

3.6. Обязанность Организации оплатить Возмещение считается исполненной в момент поступления полной суммы Возмещения на расчетный счет Собственника сетей.

3.7. Собственник сетей вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Организацией обязательств по оплате Возмещения.

- 4. Обязанности Сторон

4.1. Собственник сетей обязан обеспечить выполнение Работ в установленный срок и в полном соответствии с нормативными требованиями.

4.2. Организация обязана:

4.2.1. Оплатить Собственнику сетей Возмещение, а также возместить иные издержки в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

4.2.2. В течение _____ дней с даты подписания Соглашения предоставить Собственнику сетей следующую документацию:

- перечень земельных участков, которые попадают в Зону застройки, с указанием их кадастровых номеров, адресов, площадей, целевого назначения, разрешенного использования, правообладателей, ограничений (обременений) права;

- документы, подтверждающие оформление на период строительства Объекта капитального строительства прав Организации на земельные участки, попадающие в Зону застройки (решения уполномоченных органов исполнительной власти о предоставлении в пользование земельных участков, договоры аренды, соглашения о сервитутах и т.п.).

4.2.3. От имени и в интересах Собственника сетей получить за свой счет и передать Собственнику сетей всю разрешительную и иную документацию, необходимую для выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательства, СНиП, РД, СО, ГОСТ и иной нормативно-технической документацией, в т.ч.:

- не позднее __________ оформить на период строительства сетей права Собственника сетей на земельные участки, которые требуются для Выноса Инженерных сетей (далее – Земельные участки), включая, но не ограничиваясь:

- получить решения уполномоченных органов о предоставлении Собственнику сетей находящихся в государственной или муниципальной собственности Земельных участков на условиях аренды либо на иных условиях, предусмотренных законодательством РФ, а также заключить во исполнение указанных решений соответствующие договоры;

- заключить соглашения об установлении сервитутов на Земельные участки, находящиеся в частной собственности либо находящиеся в государственной или муниципальной собственности, но предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду землепользователям, землевладельцам или арендаторами, оформить любым иным способом по согласованию с Собственником сетей права Собственника сетей на Земельные участки;

- не позднее __________ оформить Техническую документацию на сети, получить положительное заключение государственной экспертизы Технической (проектной) документации на сети;

- не позднее __________ оформить разрешение на строительство сетей;

- не позднее __________ оформить разрешение на ввод построенных сетей в эксплуатацию;

- не позднее __________ получить разрешение на допуск в эксплуатацию построенных сетей в порядке, предусмотренном законодательством;

- не позднее __________ зарегистрировать права Собственника сетей на созданные сети и получить выписку из ЕГРН о зарегистрированном праве Собственника сетей на созданные сети.

- 5. Обеспечение материалами

- 5.1. Обеспечение Работ материалами (в том числе деталями и конструкциями), оборудованием, механизмами и иными материально-техническими ресурсами осуществляется Собственником сетей в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

- 5.2. Перечень, номенклатура, количество материалов, предоставляемых Собственником сетей или его подрядчиком для выполнения Работ, определяются Сводной сметой затрат.

- 5.3. Качество и технические характеристики материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, а также иным обязательным требованиям к качеству.

- 5.4. Собственник сетей вправе взамен материалов, указанных в Сводной смете затрат, выполнить Работы с использованием иных материалов с аналогичными техническими характеристиками, при этом стоимость таких материалов не должна превышать их сметную стоимость более чем на ______%.

- В случае невозможности обеспечения Работ материалами, указанными в Сводной смете затрат, по независящим от Собственника сетей причинам, Собственник сетей вправе выполнить Работы с использованием иных материалов с аналогичными техническими характеристиками независимо от стоимости данных материалов.

# 6. Оформление Работ

6.1. После завершения Работ Собственник сетей направляет Организации письменное уведомление с приложением Акта об исполнении обязательств по Соглашению и копий подтверждающих документов, а именно:

- акта (актов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

6.2. Подтверждающие документы оформляются Собственником сетей:

- в одностороннем порядке – в случае Выноса Инженерных сетей собственными силами;

- Собственником сетей и подрядной организацией – в случае выполнения Собственником сетей Работ с привлечением подрядной организации.

6.3. Организация обязана в срок не более ______ с даты предъявления Собственником сетей Акта об исполнении обязательств по Соглашению и документов, указанных в п. 6.1 Соглашения, подписать данный Акт. В случае непредставления в указанный срок подписанного Акта или мотивированных возражений к нему, Собственник сетей считается надлежащим образом выполнившим обязательства по Выносу Инженерных сетей в рамках Соглашения.

- 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Организацией сроков выплаты Возмещения, Организация по письменному требованию Собственника сетей уплачивает Собственнику сетей договорную неустойку в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Собственником сетей срока выполнения Работ, Собственник сетей по письменному требованию Организации выплачивает Организации договорную неустойку в размере ___% от размера Возмещения за каждый день просрочки.

- 8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – _____ дней с даты получения претензии.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в _________________________________________________________________________.

- 9. Заключительные положения

9.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Неотъемлемой частью Соглашения являются:

- Приложение № 1. График производства Работ;

- Приложение № 2. Сводная смета затрат.

- 10. Реквизиты и подписи Сторон

| Организация | Собственник сетей |
| --- | --- |
| ИНН: _____________________ ОГРН: _____________________ Адрес для корреспонденции: _____________________ Юридический адрес: _____________________ e-mail: _____________________ Банковские реквизиты: _____________________ Подпись: _____________________/____________/ МП | ИНН: _____________________ ОГРН: _____________________ Адрес для корреспонденции: _____________________ Юридический адрес: _____________________ e-mail: _____________________ Банковские реквизиты: _____________________ Подпись: _____________________/____________/ МП |

Приложение № 1

Сводная смета затрат

| От Организации: ____________________________ _________________/__________ | От Собственника сетей: _______________________________ __________________/____________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

График производства Работ

| От Организации: ____________________________ _________________/__________ | От Собственника сетей: _______________________________ __________________/____________ |
| --- | --- |